АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.04.2013 | № 191 | г. Красный Сулин |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Муниципальной долгосрочной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Красносулинского городского поселения на 2010 – 2014 годы»

- Во исполнение постановления Главы Красносулинского городского поселения от 03.08.2012 № 338  «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинское городское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Красносулинское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Муниципальной долгосрочной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Красносулинского городского поселения на 2010 – 2014 годы» за 3 месяца 2013 года (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения поселения Ажиненко Д. В.

Глава Красносулинского

городского поселения			                	 		В.А. Мякинченко

постановление вносит

отдел муниципального хозяйства

Приложение №1

к Постановлению Администрации Красносулинского городского поселения

от  16.04.2013 № 191

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Муниципальной долгосрочной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Красносулинского городского поселения на 2010 – 2014 годы»

по состоянию на «01»  апреля 2012 года

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расх.) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. руб.) | Фактически доведено объемов финансирования | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 6 308,533 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5 531,636 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 461,470 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 315,427 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Свободы, 2 | Капитальные вложения | 2-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 1 072,563 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 940,477 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 78,458 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53,628 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Металлургов, 16 | Капитальные вложения | 2-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 5 235,970 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 591,159 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 383,012 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 261,799 | 0,00 | 0,00 |  |

Начальник отдела муниципального хозяйства                                                                       А.П.Ермаков