АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.04.2013 | № 192 | г. Красный Сулин |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Замена лифтов в многоквартирных (жилых) домах, отработавших назначенный срок службы, на 2012-2016 годы»

- Во исполнение постановления Главы Красносулинского городского поселения от 03.08.2012 № 338  «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинское городское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Красносулинское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Замена лифтов в многоквартирных (жилых) домах, отработавших назначенный срок службы, на 2012-2016 годы» за 3 месяца 2013 года (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения поселения Ажиненко Д. В.

Глава Красносулинского

городского поселения			                	 		В.А. Мякинченко

постановление вносит

отдел муниципального хозяйства

Приложение №1

к Постановлению Администрации Красносулинского городского поселения

от  16.04.2013 № 192

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Муниципальной долгосрочной целевой программы «Замена лифтов в многоквартирных (жилых) домах, отработавших назначенный срок службы, на 2012-2016 годы»

по состоянию на «01»  апреля 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расх.) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. руб.) | Фактически доведено объемов финансирования | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Менделеева, 8 | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 1429,740 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 923,755 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 95,222 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 410,763 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Сулинская, 31 | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 4289,220 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2771,265 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 231,189 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1286,766 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Сулинская, 33 | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 2859,480 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1847,510 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 154,126 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 857,844 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Менделеева, 4 | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 1429,740 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 923,755 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 90,152 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 415,833 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Менделеева, 6 | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 1429,740 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 923,755 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 101,764 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 404,221 | 0,00 | 0,00 |  |

Начальник отдела муниципального хозяйства                                                                       А.П.Ермаков