АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.04.2013 | № 193 | г. Красный Сулин |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Красносулинского городского поселения на период до 2014 года», принятой постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 25.06.12 №265

- Во исполнение постановления Главы Красносулинского городского поселения от 03.08.2012 № 338  «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинское городское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Красносулинское городское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Красносулинского городского поселения на период до 2014 года», принятой постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 25.06.12 №265, за 3 месяца 2013 года (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения поселения Ажиненко Д. В.

Глава Красносулинского

городского поселения			                	 		В.А. Мякинченко

постановление вносит

отдел муниципального хозяйства

Приложение №1

к Постановлению Администрации Красносулинского городского поселения

от  16.04.2013 № 193

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Муниципальной долгосрочной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Красносулинского городского поселения на 2010 – 2014 годы»

по состоянию на «01»  апреля 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расх.) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. руб.) | Фактически доведено объемов финансирования | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 97272,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 53952,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 20721,65 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 22598,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Проведение обязательного энергетического обследования источников теплоснабжения | Капитальные вложения | 3 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 174,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 174,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Внедрение ЧРП на насосном и вентиляционном оборудовании | Капитальные вложения | 3 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Разработка проектов использования на источниках тепловой энергии тепловых насосов для утилизации ВЭР с продувками котлов | Капитальные вложения | 3 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 1080,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1080,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Внедрение автоматизированных системы учета энергоресурсов (топлива, воды, тепловой и электроэнергии) | Капитальные вложения | 3 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 538,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 538,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Выполнение теплового, гидравлического расчета и наладку тепловых сетей | Капитальные вложения | 3 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 510,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 510,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Выполнение реконструкции и замены тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов в ППУ с ОДК | Капитальные вложения | 2-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 205,05 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 351,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1699,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Разработка проектов систем автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям | Капитальные вложения | 3 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 1219,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1219,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами | Капитальные вложения | 3 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 835,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 835,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Разработка проекты ликвидации нерентабельных и встроенных котельных | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция котельной № 2 (ул. Ленина,13а) с заменой двух котлов типа «Ланкашир» на котлы ЗИОСАБ-1000 | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 6940,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6045,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 895,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция котельной № 9 (ул. Комарова,1) с установкой двух котлов ЗИОСАБ-2500 | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 7372,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6421,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 951,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12. | Выборочный капитальный ремонт участков теплотрасс | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 11543,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 9858,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1685,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13. | Реконструкция системы теплоснабжения п. Несветай-ГРЭС и 4-го микрорайона Красносулинского г.п. с установкой БМК на 19,3 МВт (I этап) | Капитальные вложения | 1-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 34266,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31628,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 2638,55 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция системы теплоснабжения п. Несветай-ГРЭС и 4-го микрорайона Красносулинского г.п. с установкой БМК на 19,3 МВт (II этап) | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 15. | Проведение обязательного энергетического обследования объектов водоснабжения и водоотведения | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | Всего | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 16. | Текущий ремонт системы водоотведения | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | Всего | 5066,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5066,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | По Красносулинскому г.п.замена участков водопроводных сетей, ежегодно, из полиэтиленовых труб | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | Всего | 7176,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6876,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | Санация действующих трубопроводов и трубопроводов, выводимых из эксплуатации при замене. | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | Установка приборов учета на водопроводных вводах в многоквартирных домах | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 3300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | Внедрение проекта по установке светодиодных светильников и на его основе замена светильников типа ЖКУ, РКУ на светодиодные светильники | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 21. | Внедрение автоматизированной системы учета, контроля и управления потреблением электроэнергии в системах уличного освещения | Капитальные вложения | 3-4 квартал | Администрация Красносулинского городского поселения | всего | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 9000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Начальник отдела муниципального хозяйства                                                                       А.П.Ермаков