АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2013 				                   №	269			г. Красный Сулин

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Переселение

до 31 декабря 2015 г. граждан из

аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января

2012 г., расположенного на территории

Красносулинского городского поселения»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Красносулинское городское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Красносулинского городского поселения» согласно приложению (далее – План).

2. Начальнику финансово-экономического отдела Красносулинского городского поселения (Панфиловой Е.А.) при подготовке проекта бюджета Красносулинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения поселения Ажиненко Д.В.

Глава Красносулинского

городского поселения							В.А. Мякинченко

постановление вносит отдел

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Красносулинского городского

поселения

от 17.06.2013 № 269

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2012 г, расположенного на территории Красносулинского городского поселения»

1. Цели разработки

Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Переселение до  31 декабря 2015 г. граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.,

расположенного на территории Красносулинского городского поселения»

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Красносулинского городского поселения» (далее – План) являются:

повышение качества жизни населения Красносулинского городского поселения;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем расселения их из аварийного жилищного фонда;

стимулирование развития рынка жилья.

Под аварийным жилищным фондом понимается  совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Общее описание Плана

мероприятий («дорожной карты»)

«Переселение до  31 декабря 2015 г. граждан из

аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2012 г., расположенного на территории Ростовской области»

Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Красносулинского городского поселения, подлежащая переселению в течение 2013 – 2015 годов, указана  в приложении № 1 к настоящему Плану.

Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Красносулинского городского поселения указано в приложении № 2 к настоящему Плану.

План организационных мероприятий на территории Красносулинского городского поселения в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда указан в приложении № 3 к настоящему Плану.

Приложение № 1

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Переселение

до 31 декабря 2015 г. граждан

из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Красносулинского

городского поселения»

| Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Красносулинское городское поселение" с разбивкой по многоквартирным домам, где проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013-2015 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | адрес МКД | Общая площадь аварийного жилищного фонда, кв. м |  |  | Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, кв.м |  |  |  | Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам, кв.м |  |  |  |  |  |  | Аварийный фонд, необеспеченный финансированием кв. м |
|  |  | Всего: |  | в т.ч. площадь, занимаемая гражданами подлежащими переселению | Всего: | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего: |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
|  | Итого по муниципальному образованию : | 1238,7 |  | 4474,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,1 |  | 400,8 |  | 73,3 |  | 0 | 0 |
|  | ул.Металлургов,25 | 550,4 |  | 46,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 |  | 27 |  | 19,1 |  | 0 | 0 |
|  | ул.Ленина,36 | 57,9 |  | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,8 |  | 30,8 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ул.Вокзальная,18 | 114,7 |  | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,3 |  | 127,3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ул.Вокзальная,20 Б | 115,4 |  | 57,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 |  | 57,8 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ул.Вокзальная,20В | 189,5 |  | 84,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,1 |  | 84,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ул.Косиора,63 Литер «А» | 137 |  | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 |  |  |  | 54,2 |  | 0 | 0 |
|  | ул.Советская,29ст.3 | 73,8 |  | 73,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,8 |  | 73.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение № 2

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Переселение

до 31 декабря 2015 г.  граждан

из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2012г.,

расположенного на территории

Красносулинского городского поселения»

| Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования "Красносулинское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел II |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Правовые основания финансирования* | Площадь аварийного жилищного фонда из которого осуществляется переселение, кв. м | Источники финансирования, млн.руб. |  |  |  | Примечания |
|  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по муниципальному образованию: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по 2013 году: | 400,8 | 0 | 13,911 | 1,160 | 0 | Всего подлежит |
|  |  |  |  |  |  |  | переселению 27 |
|  |  |  |  |  |  |  | человек |
|  | Итого по 2014 году: | 295,5 | 0 | 19,201 | 1,602 | 0 | Всего подлежит |
|  |  |  |  |  |  |  | переселению 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | человек |
|  | Итого по 2015 году: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Переселение

до 31 декабря 2015 г. граждан

из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2012г.,

расположенного на территории

муниципального образования

«Красносулинское городское поселение»

ПЛАН

организационных мероприятий на территории

муниципального образования «Красносулинское городское поселение» в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и утверждение муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | II квартал | отдел муниципального хозяйства Администрации Красносулинского городского поселения |  |
| 2. | Внесение поправок в бюджет городского поселения на текущий год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | II квартал | финансово-экономический отдел Администрации Красносулинского городского поселения |  |
| 3. | Подготовка экономически обоснованной стоимости м² приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. | II квартал | отдел муниципального хозяйства Администрации Красносулинского городского поселения |  |
| 4. | Заключение муниципальных контрактов на приобре-тение, строительство жилых помещений | III квартал | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
| 5. | Заключение договоров социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | III-IV квартал | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
| 6. | Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда | в течение года | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
| 7. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по пере-селению | в течение года | отдел муниципального хозяйства Администрации Красносулинского городского поселения |  |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка экономически обоснованной стоимости м² приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. | I – II кварталы | отдел муниципального хозяйства Администрации Красносулинского |  |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобре-тение, строительство жилых помещений | Ш квартал | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
| 3. | Заключение договоров социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | IV квартал | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
|  | Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда | IV квартал | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
| 4. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по пере-селению | в течение года | отдел муниципального хозяйства Администрации Красносулинского |  |
| 5. | Подготовка и утверждение муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год | IV квартал | отдел муниципального хозяйства Администрации Красносулинского |  |
| 2015 год |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка экономически обоснованной стоимости м² приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. | I – II кварталы | отдел муниципального хозяйства Администрации Красносулинского |  |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобре-тение, строительство жилых помещений | III квартал | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
| 3. | Заключение договоров социального найма или мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | I квартал | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
| 4. | Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда | IV квартал | отдел имущественных и земельных отношений Красносулинского городского поселения |  |
| 5. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению | в течение года | отдел муниципального хозяйства Администрации Красносулинского |  |