Ростовская область

Красносулинский район

Собрание депутатов Красносулинского городского поселения

РЕШЕНИЕ

26.05. 2016	                                               №  131                            г. Красный Сулин

«Красносулинское городское О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красносулинского городского поселения от 09.10.2012 № 206 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. поселение» Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 г.

В связи с корректировкой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красносулинское городское поселение» Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 г., в целях реализации постановления Правительства Россйской Федерации  от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», во исполнение Распоряжения Правительства Ростовской области от 25.02.2016 № 75 «Об утверждении планов мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов   коммунальной  инфраструктуры на отдельных территориях Ростовской области»,    руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Красносулинское городское поселение»,–

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Красносулинского городского поселения  от 09.10.2012  № 206 « Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красносулинское городское поселение» Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 г. (приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Красносулинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по благоустройству, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожной деятельности (А.В.Колюжный).

Глава Красносулинского

городского поселения                                                                       Ю.Г. Голубов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Красносулинского городского поселения

от 26.05. 2016  № 131

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОСУЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.

Состав программного документа:

- Паспорт программы;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

- Управление программой.

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красносулинское городское поселение» Красносулинского района на 2012-2014 г.г. и перспективное развитие до 2029 г. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Красносулинское городское поселение» Красносулинского района Ростовской области . |
| Заказчик Программы | Администрация Красносулинского городского поселения Красносулинского района. |
| Разработчик | МКУ «Управление муниципальным заказом» |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Красносулинское городское поселение" Красносулинского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Красносулинское городское поселение» Красносулинского района. - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Красносулинское городское поселение» Красносулинского района. - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красносулинское городское поселение» Красносулинского района. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 2382554,054 тыс. руб. в т.ч.: - местный бюджет – 215493,164 тыс. руб.; - областной бюджет -16010460,09 тыс. руб.; - инвестиционная Программа- 577392,0 тыс. руб.; - средства инвестора – 344613,26 тыс. руб.; - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 279726,74 тыс. руб.; 2012 год.- 45815,6 тыс. руб. 2013 год.-126029,3 тыс. руб. 2014 год – 137224,0 тыс. руб. 2016 год – 289225,214 тыс.руб. 2017 год - 432803,84 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Красносулинского городского поселения Красносулинского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением города; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда городского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств.

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красносулинское городское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Парамет ры объекта | Сумма финанси рования всего ( тыс.руб.): | Источник финанси рования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 |  | План до 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сети теплоснабжения диаметром 50-273 мм текущий ремонт | 7,08 | 15300,0 | Инвести ционная состав ляющая | 900,0 | 900,0 | 900,0 | - | - |  | 15300,0 |  |
| 1.3 | Строительство блочно-модульной котельной в пос. Н-ГРЭС | 1 шт. | 200000,00 170800,0 29200,0 | ФСР РО Бюджет поселения | 20000,0 17080,0 2920,0 | 90000,0 76860,0 13140,0 | 90000,0 76860,0 13140,0 | - | - |  | 200000,00 170800,0 29200,0 |  |
| 1.4 | Проектирование реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей |  | 1000,0 | Бюджет Красносулинского городского поселения | - | 500,0 | 500,0 | - | - |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 7,08 | 38700,0 33049,8 5650,2 | ФСР РО Бюджет поселения |  | 12000,0 10278,0 1752,0 | 12000,0 10278,0 1752,0 | - | - |  | 38700,0 33049,8 5650,2 |  |
| 1.7 | Реконструкция котельной №9 по ул. Комарова 50 лет Октября | 1 шт. | 7372,3 6295,94 1076,36 | ФСР РО Бюджет поселения | 7372,3 6295,94 1076,36 | - | - | - | - |  | 7372,3 6295,94 1076,36 |  |
| 1.8 | Реконструкция котельной № 2 по ул. Ленина | 1 шт | 6940,0 5926,76 1013,24 | ФСР РО Бюджет поселения | 6940,0 5926,76 1013,24 | - | - |  |  |  | 6940,0 5926,76 1013,24 |  |
| 1.9 | Реконструкция системы теплоснабжения пос. Н-ГРЭС | - | 17196,00 14685,39 2510,61 | ФСР РО Бюджет поселения | 3221,9 | - | - | - |  |  | - |  |
| 2 | Газоснабжение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена газопроводов низкого давления по пос. Вербенский, Горняцкий, | 6,424 км | 7708,0 | Инвестиционная составляющая | 899,4 | 1541,7 | 1541,7 |  |  |  | 3725,2 |  |
| 2.2 | Замена газопроводов среднего давления давления по пос. Татарский, Казачий Центр, 50 лет Октября, Вербенский | 12,294 | 14753,0 | Инвестиционная составляющая | 1100,0 | 2950,0 | 2950,0 |  |  |  | 7753,0 |  |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в районе подстанции С-1 |  | 3666,0 3130,76 535,24 | ФСР РО Бюджет поселения | - | 2863,18 2445,16 418,02 | 2863,18 2445,16 418,02 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проектирование капитального ремонт разводящих сетей водоснабжения водопровода |  | 2000,0 | Бюджет Красносулинского городского поселения | - | 1000,0 | 1000,0 | - |  |  |  |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения (разводящие сети) | 118 км | 377600,0 372087,04 5512,96 | ФСР РО Бюджет поселения |  | 7500,0 6405,0 1095,0 | 15500,0 13237,0 2263,0 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция водопроводных сетей г. Красный Сулин (в административных границах города) | 20,5995 км | 132427,88 73100,19 59327,69 | средства инвестора средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | 35333,36 19504,010 15829,35 | 97094,52 53596,18 43498,34 |  | 132427,88 73100,19 59327,69 |  |
| 3.6 | Реконструкция части магистрального водовода от насосной станции ООО «ВК Несветай» до городских резервуаров г. Красный Сулин | 5,96 км | 95763,00 52861,17 42901,83 | средства инвестора средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 28728,90 15858,35 12870,55 | 67034,10 37002,82 30031,28 |  | 95763,00 52861,17 42901,83 |  |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе: |  | 97662,054 |  | - | 7750,0 | 10750,0 | 97662,054 |  |  | 97662,054 |  |
| 4.1 | Строительство ОСК, реконструкция канализационных коллекторов | 97662,054 | 90337,40 7324,654 | ФСР РО Бюджет поселения | - | - | - | 97662,054 90337,40 7324,654 |  |  | 97662,054 90337,40 7324,654 |  |
| 4.2 | Разработка ПСД на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоотведения |  | 1500,0 | Бюджет Красносулинского городского поселения | - | 750,0 | 750,0 | - |  |  |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт и реконструкция системы водоотведения (разводящие сети) | 112 км | 358720,0 306347,0 52373,0 | ФСР РО Бюджет поселения |  | 7000,0 5112,4 1887,6 | 10000,0 7737,0 2263,0 | 358720,0 306347,0 52373,0 |  |  |  |  |
| 6. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 6096,9 |  | 1716,0 | 1887,6 | 2076,4 | 6096,9 |  |  |  |  |
| 6.1 | Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | 97,0 | 6096,9 | Бюджет Красносулинского городского поселения | 1716,0 | 1887,6 | 2076,4 | 31977,0 |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  | 2382554,054 |  | 45815,6 | 126029,3 | 137224,0 | 289225,214 | 432803,84 |  |  |  |