****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Администрация  
Красносулинского городского поселения**

**Распоряжение**

25.01.2019 № 29 г. Красный Сулин

О внесении изменений в план реализации  
 муниципальной программы  
Красносулинского городского поселения«Формирование современной городской среды на   
территории Красносулинского городского поселения»  
на 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского городского поселения от 19.02.2018г № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского городского поселения и Методических рекомендаций», от 13.11.2017 № 643 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», руководствуясь ст. 33 Устава Муниципального образования «Красносулинское городское поселение»

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения» на 2019 год согласно [приложению](http://www.donland.ru/content/info.asp?infoId=22245&partId=7&topicFolderId=0&topicInfoId=22245) к настоящему распоряжению.

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Красносулинского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Д.В. Ажиненко.

Глава Администрации

Красносулинского городского поселения П.А. Грузинов

Распоряжение вносит отдел по вопросам жизнеобеспечения

|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению  Администрации Красносулинского городского поселения  от 25.01.2019 № 29 |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения | Заместитель главы Администрации поселения Ажиненко Д.В., Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения  Е.Г. Иванкова |  | 2019 | 23403,3 | 21215,0 | 433,0 |  | 1755,3 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных терр-иторий Красносулин-ского городского поселения, обустрой-ство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения | Заместитель главы Администрации поселения Ажиненко Д.В., Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения  Е.Г. Иванкова | увеличение количества благоустроенных общественных территорий,  улучшение внешнего облика Красносулинского городского поселения | 2019 | 23403,3 | 21215,0 | 433,0 |  | 1755,3 |  |
| 3 | Контрольное событие 1 программы:  Завершение работ по благоустройству Парка «Юность» по ул. Ленина в полном объеме | Заместитель главы Администрации поселения Ажиненко Д.В., Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения  Е.Г. Иванкова | Повышение благоустроенности общественных территорий Красносулинского городское поселение | 2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулин-ского городского поселения | Заместитель главы Администрации поселения Ажиненко Д.В., Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения  Е.Г. Иванкова |  | 2019 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы Администрации поселения Ажиненко Д.В., Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения  Е.Г. Иванкова | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 2019 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 6 | Контрольное событие 2 программы: Благоустройство 4х дворовых территорий многоквартирных дворов | Заместитель главы Администрации поселения Ажиненко Д.В., Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения  Е.Г. Иванкова | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Красносулин-ского городского поселения | 2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе |  |  | 2019 | 23403,3 | 21215,0 | 433,0 |  | 1755,3 |  |

Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения Е.Г. Иванкова